附件

竞争性磋商文件

项目名称：防汛物资仓库改建项目

项目编号：XMSP-JA-2021-49

采购人：嫩江尼尔基水利水电有限责任公司

采购代理机构：齐齐哈尔松江水利水电工程有限责任公司

2022年5月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	8

第三章  采购需求	22

第四章  评审办法和标准	29

第五章  合同条款及格式	39

第六章  响应文件格式	43

# 第一章  竞争性磋商公告

## 尼尔基公司—竞争性磋商—XMSP-JA-2021-49尼尔基水利枢纽防汛物资仓库改建项目采购公告

项目概况

尼尔基水利枢纽防汛物资仓库改建项目的潜在供应商应在网上报名，并通过邮件获取磋商文件，并于2022年6月6日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目名称：尼尔基水利枢纽防汛物资仓库改建项目

2.项目编号：XMSP-JA-2021-49

3.采购方式：竞争性磋商

4.采购控制价：人民币615433.00元，超过此控制价的报价视为无效报价

5.项目地点：内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基水库

6.采购需求：包括但不限于对枢纽区原储煤场室内、室外进行修缮和局部改造。增设消防安全设施，达到标准化防汛物资仓库储备要求等

7.施工工期：90日历天

8.资金来源：自有资金

9.本项目不接受联合体

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：具有以下其中一项资质条件（1）房屋建筑工程施工总承包三级或三级以上资质；（2）建筑装修装饰工程专业承包二级资质和消防设施工程专业承包二级资质；

3.具有有效的安全生产许可证。

## 三、报名及磋商文件获取

1.报名时间：2022年5月17日至2022年5月25日

2.报名材料

（1）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及（委托人、受托人）身份证复印件（盖法人印章）；

（2）法人营业执照复印件（盖法人印章）；

（3）企业资质证书（盖法人印章）；

（4）信用中国查询结果（盖法人印章）。

以PDF格式发送至songjiang452@foxmail.com，且邮件主题为“项目名称+单位名称”，邮件内容需写明项目名称、单位名称、通讯地址、法定授权委托人姓名、联系方式、邮箱。

3.磋商文件获取

代理机构工作人员审核上述资料后，以邮件形式回复确认。审核成功后，工作人员将在报名结束后，把磋商文件通过电子邮件的方式发送给领取单位。若没有收到采购代理机构的确认回复，供应商需在本公告规定时间内及时与采购代理机构电话联系确认。

## 四、响应文件提交

1.地点：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新明大街9号210室

2.截止时间：2022年6月6日14：00（北京时间），逾期送达的响应文件概不接收

3.提交文件数量：2正3副

## 五、开启

时间：2022年6月6日14：00（北京时间）

地点：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新明大街9号松江公司会议室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、公告发布

本公告在嫩江尼尔基水利水电有限责任公司网站及千里马招标网发布。

## 八、联系事项

1.采购人信息

名称：嫩江尼尔基水利水电有限责任公司

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新明大街9号

联系方式：刘勇0452-2466079

2.采购代理机构信息

名称：齐齐哈尔松江水利水电工程有限责任公司

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新明大街9号

联系方式：韩锐恒0452-2466554

2022年5月17日

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 嫩江尼尔基水利水电有限责任公司 地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新明大街9号 联系方式：刘勇0452-2466079 |
| 2 | 采购代理机构 | 齐齐哈尔松江水利水电工程有限责任公司 地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新明大街9号 联系方式：韩锐恒0452-2466554 |
| 3 | 项目名称 | 尼尔基水利枢纽防汛物资仓库改建项目 |
| 4 | 项目编号 | XMSP-JA-2021-49 |
| 5 | 项目承包方式 | 施工总承包 |
| 6 | 项目磋商控制价 | 人民币615433.00元，超过此控制价的报价视为无效报价 |
| 7 | 项目合同计价方式 | 估算工程量单价合同 |
| 8 | 项目施工地点 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基水利枢纽 |
| 9 | 项目资金来源 | 自有资金 |
| 10 | 项目计划施工工期 | 90日历天，具体开工时间以开工令为准 |
| 11 | 项目质量要求 | 满足《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）《建筑工程消防设施施工及验收规范》及国家、行业相关技术质量要求 |
| 12 | 项目质保期 | 一年 |
| 13 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.具有以下其中一项资质条件（1）房屋建筑工程施工总承包三级或三级以上资质；（2）建筑装修装饰工程专业承包二级资质和消防设施工程专业承包二级资质； 3.具有有效的安全生产许可证。 |
| 14 | 现场踏勘 | 自行踏勘 备注：如供应商未进行现场踏勘，视同放弃现场踏勘，由此引起的一切责任由供应商自行承担。 |
| 15 | 成交服务费 | 成交供应商在领取成交通知书的同时向采购代理机构缴纳成交服务费人民币6000.00元 |
| 16 | 磋商保证金 | 无 |
| 17 | 磋商有效期 | 60日历天 |
| 18 | 是否允许备选报价方案 | 不允许 |
| 19 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 20 | 付款方式 | 按照合同要求全部完工且经甲方验收合格后，甲方除扣留合同最终结算总价3%作为质保金外，支付其余合同价款。 |
| 21 | 响应文件要求 | 1.响应文件的“正本”与“副本”应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章，封套上写明： （1）项目名称： （2）项目编号： （3）采购人名称： （4）代理机构名称： （5）供应商名称： （6）在2022年6月6日14时前不得开启 （7）加盖单位公章，法定代表人或其委托代理人手写签字 2.正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。正本与副本应分别装订成册，并编制目录。每册采用A4规格，粘贴方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 22 | 响应文件份数 | 正本2份，副本3份， |
| 23 | 响应文件递交截止时间 | 2022年6月6日14时 |
| 24 | 响应文件递交地点 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新明大街9号210室 |
| 25 | 响应文件是否退还 | 不退还 |
| 26 | 磋商时间 | 2022年6月6日14时 |
| 27 | 磋商地点 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新明大街9号松江公司会议室 |
| 28 | 磋商小组 | 磋商小组由采购人代表1人及技术、经济等方面专家4人，共5人组成，技术、经济等方面的专家在采购专家库中随机抽取。 |
| 29 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 30 | 开标顺序 | 按照供应商递交响应文件的先后顺序进行 |
| 31 | 成交候选人公示及成交通知书 | 1.采购人于磋商结束后3个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交单位，并在指定媒体上公示成交信息，采购人在成交候选人公示后发出成交通知书； 2.如成交单位自接到通知之日起7个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购人将取消其成交资格，从磋商小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交单位。 |
| 32 | 质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 递交方式：书面形式 接收部门：采购人纪检审计部门 联系电话：0452-2466089 通讯地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新明大街9号 |
| 33 | 解释权 | （1）构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商及响应文件提交阶段的规定，按竞争性磋商公告、磋商邀请、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

## 二、供应商须知正文

# 1.总则

本磋商文件仅适用于本次磋商所述的工程项目采购。

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.2采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4项目名称：见供应商须知前附表。

1.2资金来源

见供应商须知前附表。

1.3磋商范围、工期要求、质量要求及质保期

1.3.1工期要求：见供应商须知前附表。

1.3.2质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.3质保期：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1供应商资格要求：见供应商须知前附表。

1.4.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本采购项目的监理人；

（4）为本采购项目的代建人；

（5）为本采购项目提供招标代理服务的；

（6）与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的所有费用自理。

1.6保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的经济和技术等秘密保密，否则应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

采购响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

见供应商须知前附表。

1.10转包与违法分包

不允许。

1.11偏离

不允许。

2.竞争性磋商文件

2.1竞争性磋商文件的组成

2.1.1本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审办法和标准；

（5）合同条款及格式；

（6）响应文件格式；

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2竞争性磋商文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。

2.2.2竞争性磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间5天前通过指定网站发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距响应文件递交截止时间不足5天且影响响应文件编制的，相应延长响应文件递交截止时间。

2.2.3所有澄清、答疑全部以指定网站发出的为准，不再接受书面形式的递交。

2.3竞争性磋商文件的修改

2.3.1采购人可以书面形式修改竞争性磋商文件，并通知所有已购买竞争性磋商文件的供应商。

但如果修改竞争性磋商文件的时间距响应文件递交截止时间不足5日，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长响应文件递交截止时间。

2.3.2当竞争性磋商文件、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）为准。

3响应文件

3.1响应文件的组成：见响应文件格式。

3.2磋商报价

3.2.1供应商应对磋商文件中的工程量清单所有内容进行报价，否则其报价无效。

3.2.2报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得等于或者高于采购控制价，否则其报价无效。

3.2.3供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款，否则报价无效。

3.2.4供应商应按照磋商文件要求的内容填写报价，并由法定代表人或其授权代表签署，否则报价无效。

3.2.5供应商须按照附件格式表格要求填写，否则其报价无效。

3.2.6供应商必须保证响应文件所提供的全部技术资料真实可靠，如有虚假应标，将视为无效报价。

3.2.7所有价格均为人民币报价，包括技术服务经费、税费和管理费等费用。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.2.8供应商认为其他将会发生的费用。

3.3磋商有效期

3.3.1除供应商须知前附表另有规定外，磋商有效期为60日历天（响应文件递交截止之日起）。

3.3.2在磋商有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。

3.4磋商保证金

不收取。

3.5资格审查资料

供应商在编制响应文件时，应按照竞争性磋商文件要求提供资格要求的资料，以证实其各项资格条件能继续满足投标资格要求，具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

3.6响应文件的编制

3.6.1响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2响应文件应当对竞争性磋商文件有关工期、磋商有效期、质量要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.6.3签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.4响应文件份数见供应商须知前附表。

3.6.5如磋商响应文件需进行修改，则应有供应商的法定代表人或经其授权的代表在修改的每一页上签字。磋商响应文件的副本可以是正本的复印件。

3.6.6任何行间插字、涂改和增删，必须由磋商响应文件签字人签字或盖章后才有效。

3.6.7磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4响应文件的递交

4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件应当密封。“正本”、“副本”可以单独封装，也可密封于一件包装袋内。包装袋封面应标明供应商的名称、详细地址、项目名称、项目编号、正本或副本等，封口处应加盖供应商单位公章，并注明“于提交响应文件截止时间之前不准启封”字样，由于响应文件未作标记或标记不明而造成响应文件错放或提前开启，采购人不负责任。

4.1.2为方便公布报价，供应商应单独提供一份“报价一览表”。密封在报价信封内，信封上注明项目名称、项目编号、供应商名称并加盖供应商公章。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前在规定地点递交响应文件。

4.2.2供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3采购人有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长磋商响应文件递交的截止日期。在此情况下，采购人和供应商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

4.2.4采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的截止期后收到的任何磋商响应文件。

4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，最终响应文件以响应文件递交截止时间前递交的最后一份响应文件为准。

4.3.2修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章规定进行编制和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3在截止期之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

5磋商程序

5.1磋商时间和地点

5.1.1磋商时间：见供应商须知前附表。

5.1.2磋商地点：见供应商须知前附表。

5.2磋商程序

5.2.1磋商小组对磋商文件进行熟悉确认。

5.2.2磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

5.2.3资格评审审查：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件中的资格证明是否已按要求提供等进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

5.2.4符合性评审审查：磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件的内容是否完整、文件签署是否正确、响应文件是否符合磋商文件的要求进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2.5磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行综合评分法对符合资格的供应商的响应文件进行综合评分。

5.3磋商小组

5.3.1磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

5.3.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响磋商公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系的。

5.4磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.5磋商

磋商小组按照第四章“评标办法和标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

第四章“评标办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为磋商依据。

6合同授予

6.1定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交供应商外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选供应商的人数见供应商须知前附表。

6.2成交候选人公示

本项目成交结果公示在竞争性磋商公告的同一媒介上发布。

6.3成交通知

在本章第3.3款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

6.4签订合同

6.4.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30天内，根据竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，给采购人造成的损失的，成交供应商应当予以赔偿。

6.4.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的给予相应赔偿。

6.4.3采购人保留对供应商报价算术错误和明显损害采购人利益的不合理报价进行签约前审计修正的权利。

7纪律和监督

7.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交，不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

7.3对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行磋商。

7.4对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

7.5投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

8需要补充的其它内容

需要补充的其它内容见供应商须知前附表。

# 第三章  采购需求

1主要内容及工程量清单

1.1主要内容

本项目建设的主要内容是对枢纽区储煤场室内、室外进行修缮和局部改造。增设消防安全设施，达到标准化防汛物资仓库储备要求。

1.2工程量清单

工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑装饰工程 |  |  |  |
| 1 | 增设彩石金属瓦 | ㎡ | 805 | 见《工程量清单》备注（1） |
| 2 | 外墙清理及喷涂真石漆 | ㎡ | 800 | 见《工程量清单》备注（2） |
| 3 | 更换窗体 | ㎡ | 40 | 共16扇（含拆除），见《工程量清单》备注（3） |
| 4 | 窗口四周成品EPS构件安装 | ㎡ | 40 | 80mm*150mm，见《工程量清单》备注（4） |
| 5 | 窗口顶石 | 件 | 16 | 见《工程量清单》备注（5） |
| 6 | 外墙更换文化砖墙裙 | ㎡ | 124.8 | 含拆除旧外墙砖，见《工程量清单》备注（6） |
| 7 | 西侧铁门封堵（砖砌筑） | m³ | 20 | 墙厚50cm，尺寸为5m*4m，2扇铁门。 |
| 8 | 安装金属卷帘门 | ㎡ | 40 | 2扇，20㎡/扇。见《工程量清单》备注（7） |
| 9 | 安装两扇防盗门 | 扇 | 2 | 尺寸为1.8m*2m。外部、内部各一扇。含墙体拆除。见《工程量清单》备注（8） |
| 10 | 浇筑混凝土路面（门外） | m³ | 8 | 20cm厚。 |
| 11 | 屋顶原钢骨架除锈 | 项 | 1 |  |
| 12 | 屋顶原钢骨架喷漆 | 项 | 1 |  |
| 13 | 增设主次龙骨钢架 | 项 | 1 | 含灯线预留管。采用不锈钢，明确知名品牌。 |
| 14 | 安装灯具 | 盏 | 9 | 含线。明确标注品牌。 |
| 15 | 内墙抹灰 | ㎡ | 620.4 | 2-3cm厚 |
| 16 | 内墙粉刷 | ㎡ | 620.4 | 2-3遍 |
| 17 | 室内地面找平 | m³ | 26.6 | 平均5cm厚混凝土面 |
| 18 | 铺设环氧地坪 | ㎡ | 532 | 见《工程量清单》备注（9） |
| 二 | 安装消防设施 |  |  | 应满足国标要求 |
| 19 | 无线火灾报警控制器 | 台 | 1 |  |
| 20 | 无线感烟火灾探测器 | 只 | 23 |  |
| 21 | 信号放大器 | 只 | 1 |  |
| 22 | 应急照明灯具 | 只 | 10 |  |
| 23 | 疏散指示标志灯具 | 只 | 10 |  |
| 24 | 8KG手提式干粉灭火器 | 个 | 10 |  |
| 25 | 35KG推车式干粉灭火器 | 个 | 4 |  |
| 26 | 灭火器箱 | 个 | 5 |  |
| 27 | BV线 | m | 600 |  |
| 28 | JDG金属线管 | m | 600 |  |
| 三 | 其他工程 |  |  |  |
| 29 | 东、西侧铁门拆除 | 项 | 1 | 4扇。 |
| 30 | 金属卷帘门下雨搭 | 项 | 1 | 2个雨搭。 |
| 31 | 外墙挂牌及涂刷安全标语 | 项 | 1 |  |
| 32 | 内、外墙清理 | ㎡ | 1420.40 |  |
| 33 | 雇用小型吊车 | 项 | 1 | 用于室内屋顶钢架及灯具施工。 |
| 34 | 室内地面清理 | ㎡ | 532 |  |
| 35 | 安装消防设施人工费 | 项 | 1 |  |
| 36 | 购置仓库内物资架 | 个 | 6 | 单个物资架尺寸为12m*1.5m*3m 见《工程量清单》备注（10） |
| 37 | 购置仓库内隔断 | m | 100 |  |

《工程量清单》备注：

- 在投标文件中应明确标注彩石金属瓦选择材料、品种、规格符合现行国家标准或行业标准的知名品牌。达到以下要求：镀55%的镀铝锌钢板；彩石金属瓦镀铝锌镀层含量150g/m；基础厚度0.4-0.45mm；底面要求含有耐指纹膜；具有产品检测报告。

- 在投标文件中应明确标注高级真石漆品牌。达到以下要求：基层处理采用的柔性腻子应符合建筑工业行业标准JG/T157-2004《建筑外墙用腻子》的要求，腻子应具备良好的粘结性，粘结持久性及耐水性；涂层应要具有良好的透气性和耐污性，优异的防水渗透性能；耐久性保证8年不变色、不开裂、不脱落，12年不用返修；具有产品检测报告。

- 在投标文件中应明确标注窗体品牌，采用双玻断桥铝或铝合金窗体。达到以下要求：材料品种、规格应符合现行国家标准或行业标准；边框采用铝合金型材的化学成分、力学性能、质量应符合现行标准GB/T5237.1的规定；金属承重构件表面须加设装饰性的防火保护层；采用高透型镀银低辐射( LOW-E)玻璃，应具有良好的透光率、极高的远红外线反射率，节能性能优良，适用于寒冷地区；型材五腔三密封，壁厚≥1.4，70系列，金刚纱窗，PA66尼龙隔热条；浮法玻璃氧化膜厚度≥10微米；密封胶采用硅酮耐候胶；具有产品检验、检测报告。

- EPS构件安装有关技术要求是：基层处理，光面或外保温板面、无其他杂物存留；弹线，在EPS构件安装位置上边或下边弹线；粘接，翻开构件与墙体连接面的玻纤网格布，在构件背面均匀涂抹5mm厚的聚合物砂浆，将构件置于弹线上方5mm，上下揉动，与弹线重合后停止并刮去多余聚合物砂浆；修复，粘接24小时后，构件接缝处及背面的上下不过刚刚粘结的EPS线条主要做好保养，不能被人为损坏、被雨水冲刷等。翻开的玻纤网格布处用10mm宽自粘胶带粘贴，外涂一层聚合物砂浆。

- 窗口顶石安装技术要求是：装挂由上而下进行，每块板必须有4个固定点，切实做到“层层抬”（即每一块石板的重量只传给相应挂件，不可传到下一块石板上）。对挂好的每一块石板须进行水平、垂直度检测，并与墙面整体弧度要求相吻合。石板与不锈钢或铝合金挂件应用环氧树脂型石材专用结构胶粘结，粘结前将石屑冲洗干净，干燥后方可进行粘结施工，并应按所选取用胶的技术要求进行养护固化，石材结构胶的施工厚度宜为2mm-3mm。

- 在投标文件中应明确标注文化砖品牌及产地。达到以下要求：材料品种、规格应符合现行国家标准或行业标准；采用天然文化石；应提供详细的材质、规格及生产厂家说明并出具证明文件。

- 在投标文件中应明确标注金属卷帘门品牌。达到以下要求：卷帘门应选择电动金属铝合金卷帘门并具有防火性能；卷帘门及构件所使用的材料品种、规格应符合现行国家标准或行业标准；质量和各项性能应符合相关设计要求；具有产品检验、检测报告。

- 在投标文件中应明确标注防盗门品牌。达到以下要求：防盗门应具有防火性能，材料品种、规格应符合现行国家标准或行业标准；防盗门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求；具有产品检验、检测报告。

- 在投标文件中应明确标注环氧地坪使用的品牌。达到以下要求：环氧树脂和固化剂等材料品种、规格应符合现行国家标准或行业标准；具有产品检验、检测报告。

- 在投标文件中应明确标注物资架、隔断品牌。说明使用的材质、类型等，材料、物理性能应符合现行国家标准或行业标准，满足使用功能；具有产品检验、检测报告。

★★以上《工程量清单》备注要求将作为本项目评审重要依据，须在投标文件中详细表述并承诺。所有材料进场前须经甲方同意后方可进场。

★★防汛物资仓库改建后为了与生活区协调一致，彩石金属瓦与文化石应与A3、A5楼一致。消防设施应符合国标，且需经当地消防部门验收合格方可使用。

1.3技术方案

1.3.1总体布局

本项目采取从上至下，先外后内的施工方式。临时工厂设施布置在储煤场东侧空地上，应用电源取自储煤场隔壁吊车车库电箱。室内、室外均需搭设脚手架，脚手架搭设高度约9m。根据现场施工实际，选择吊车配合人工进行外墙及屋面修缮。

1.3.2主要建设内容及要求

外部：

（1）屋顶增设彩石金属瓦

搭设外墙脚手架，利用吊车输送人员至屋面顶，必要时可制作吊篮，利于边沿彩钢瓦安装。检查钢骨架是否完整牢固，必要时进行修复，原屋面彩钢瓦不需拆除，在原彩钢瓦上安装龙骨骨架，屋顶增设为彩石金属瓦，颜色、规格及质量与办公区屋顶一致。

（2）外墙清理及喷涂真石漆

1）外墙表面清理

人工配合机具逐块清除外墙表面原漆及污垢，清除完成后表面喷水。清理墙体表面后需经一段通风干燥保养期，让墙面充分干燥，使墙面含水率小于10%，PH值小于10方可继续施工。

2）涂刮腻子

发现墙体裂缝用腻子找平，然后墙体涂刮一层2mm厚腻子。腻子干后，要用砂纸打磨平整。被涂层表面必须坚实牢固，不应有脱砂、裂纹、疏松、剥落等缺陷。被涂层表面必须清洁，无灰尘、泥土、油污、霉斑等附着物。

3）窗口安装EPS构件

对16个窗体外侧安装与A3、A5号楼一样的EPS窗口构件，在EPS构件粘贴面薄薄涂刷一道专用界面剂，可增强EPS构件与黏结砂浆的结合力;在EPS构件接缝处需进行防裂缝处理。

4）喷涂真石漆

采用滚筒或喷枪均匀涂刷底漆一遍，然后用喷枪喷涂粉色真石漆主材，喷涂次数根据颜色调整，喷涂1-3遍。真石漆颜色待定。

（3）更换窗体

利用外墙脚手架，人工配合机械拆除原有16扇窗体，更换为双玻断桥铝或铝合金窗体，尺寸与原窗相同，安窗时应充分考虑库内通风效果，窗体结构应满足室内通风及防雨相关要求。

（4）外墙更换文化砖墙裙

人工配合机械凿除原大理石墙裙，在墙体表面抹2-3cm厚砂浆，保持墙裙高不变，湿贴文化砖，文化砖与生活区A3和A5号楼颜色、规格、质量相一致。

（5）铁门拆除及封堵

储煤场及隔壁吊车间共四扇铁门，东侧一扇，西侧三扇。利用机械拆除四扇铁门，放置指定位置。拆除过程中，确保铁门完整，尽量不受损。

封堵两扇西侧铁门，分别为储煤场铁门和相邻的吊车间一扇铁门。拆除完成后，对门口用砌筑砖进行封堵（0.5m厚）。表面抹3cm厚水泥砂浆保护层。使层面衔接顺滑。

（6）安装金属卷帘门及门上雨搭

剩余两扇未封堵的铁门更换为金属卷帘门。卷帘门选择电动金属铝合金卷帘门，尺寸为5m（宽）*4m（高），卷帘门的质量、各项性能及表面装饰应符合相关规范要求。在搬运和安装过程中，应有防护装置，并避免碰撞。

安装金属卷帘门施工工艺顺序是定位、放线→安装卷筒→安装电机、减速器→安装电气控制系统→空载试车→帘板与卷筒连接→安装导轨→安装水幕喷啉系统→试运转→安装防护罩。

门上雨搭采用阳光板制作，尺寸为5m*2m。

（7）南侧墙体增开一扇防盗门

在储煤场南墙指定部位（距东墙2m）凿开一堵墙，尺寸为1.8m*2m，安装一扇防盗门。防盗门材质优选镀锌钢板，应具有防锈、防腐、抗紫外线功能，甲级防盗标准，安装质量应满足相关规范要求。

（8）浇筑混凝土路面

储煤场东侧门前有面积约为40㎡的非硬化路面，为了便于防汛物资运输车辆出入，将其做道路硬化，浇筑0.2m厚混凝土路面，混凝土强度等级为C25。浇筑完成后，做分缝分块处理。

（9）外墙挂牌及涂刷安全标语

外部改建完成后，在东侧卷帘门旁侧墙上悬挂0.4m*0.6m不锈钢挂牌，挂牌文字为“防汛物资仓库”。

在北侧墙体窗户下涂刷大字安全标语，标语为“安全第一,常备不懈,以防为主,全力抢险”。字体大小为0.8m*1m，仿宋体，红色。

内部：

（10）屋顶原钢骨架除锈、喷漆及增设主次龙骨钢架、灯具

该仓库位于右副坝坝脚处，仓库内不设取暖设施设备，室内空气湿度较大，选择矿棉板等形式吊顶易出现老化变形快、使用寿命短情况。经综合考虑，采取不设吊顶方式，修复原屋顶钢骨架并增设水平（高度6.6m处）简易主次龙骨钢架，同时预留穿灯线管路，安装9盏100w投光灯，三排三列均匀布置。

1）原钢骨架除锈、喷漆施工工艺：

①人工配合小型吊车除锈，用压缩空气或干毛刷将构件表面的灰尘、锈迹等清理干净，除锈等级达到GB8923-88规定的标准，在除锈4小时内，喷涂底漆；

②采用空气喷涂设备，喷涂压力宜在4-6km/cm2，不宜喷涂部位可用毛刷补涂，喷涂时采用50%叠加方式进行，涂覆要求均匀、平整，避免出现干喷和流淌现象，喷漆执行JGJ78-91标准。漆料宜选择汽车烘烤漆类型，至少喷涂底漆和面漆两道工序。

2）增设主次龙骨钢架施工工艺：

①施工之前，测量出安装的具体位置，然后做上相应的记号；

②新增龙骨钢架以原屋面钢架为依托，确保间距3-5m，材质宜选用轻钢龙骨，尺寸参考原屋面钢架；

③灯具管线固定在新安装的龙骨钢架上，在钢架施工的同时，安装灯具。

（11）内墙抹灰及粉刷

搭设内墙脚手架，准备施工材料及机具，砂浆配合比应符合规范要求。

①基层处理。对基层表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净，并将墙面上孔洞堵塞密实，脚手孔洞也应堵塞严密。

②抹底灰。洒水润湿墙面，抹前应先抹一层薄灰，要求将基体抹严，抹时用力压实使砂浆挤人细小缝隙内，用木杠刮找平整，用木抹子搓毛。

③抹罩面灰。在底灰六七成干时开始抹罩面灰，罩面灰两遍成活，厚度约2mm。依先上后下的顺序进行，然后赶实压光，压时要掌握火候，既不要出现水纹，也不可压活，压好后随即用毛刷蘸水将罩面灰污染处清理干净。

④墙体粉刷。抹浆完成并风干后，涂刮耐水腻子三遍，然后涂刷乳胶漆底漆、面漆各两遍。

（12）地面找平及铺设环氧地坪

①基面找平。清除地面杂物，冲洗地面，清洁表面浮灰，确保无粗颗粒和水泥疙瘩。铺设约5cm厚水泥混凝土找平地面。

②涂刷底漆。混凝土地面风干并达到一定强度后，用专用环氧树脂底漆涂刮，起到封闭水泥毛细孔，增强地面漆层间附着力作用。

③刮环氧砂浆。用环氧树脂漆与石英砂配成环氧石英砂浆满涂地面，填补伸缩缝隙，增加地面硬度和强度。满刮完成后，用磨光机打磨平整，并清洁。

④涂刮腻子二遍。用环氧树脂漆与腻子粉调成环氧腻子涂刮地面，再用打磨机打磨平整，并清洁漆面。

⑤涂刷色漆。用滚筒或喷涂方式涂刷环氧树脂色漆二遍，并清洁地面。

⑥涂刷罩面清漆。用环氧罩光漆涂刷一遍，增强漆面光泽度。

（13）储煤场内西侧墙体增开一扇防盗门

新开防盗门使储煤场与吊车间相联通，便于物资管理。防盗门尺寸为1.8m*2m，安装一扇防盗门。防盗门材质优选镀锌钢板，应具有防锈、防腐、抗紫外线功能，甲级防盗标准，安装质量应满足相关规范要求。

（14）室内安装消防设施

防汛物资仓库内应增设消防设施，库房内需要安装23个探测器，探测器在库房顶棚安装，1个信号放大器，报警主机安装在物资库的门口。在库内按照规范要求安装应急照明灯具和疏散指示标志灯具，并配备一定数量的干粉灭火器，8KG手提式干粉灭火器10个，每两个一组均匀布置在库内，配置35KG推车式干粉灭火器4个，配置在安全出口附近，方便出现火情时使用。

安装要求：

①火灾探测器。探测器应按设计要求区分的类型选用,并且要逐个进行模拟试验,经试验合格后才能使用。感烟探测器具体安装位置应符合下列规定:

a、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米。

b、探测器周围0.5米内不应有遮挡物。

c、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5米,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。

d、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器,宜居中布置,探测器距离端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

e、探测器宜水平安装,当必须倾斜时,倾斜角不应大于45度。探测器底座应固定牢靠,并应使探头报警灯面对从主要入口处便于观察的方向。

②应急照明灯具和疏散指示标志灯具。

a、应急照明灯具和疏散指示灯具应安装牢固。

b、所有灯具的线路均穿金属线管。

c、金属线管应安装在硬质墙面上，防止脱落。

d、应急照明灯具和疏散指示灯具的电源不能受开关控制，应常通电。

（15）购置库内物资架及隔断

定制6个物资架，尺寸为12m*1.5m*3m（长*宽*高），不锈钢镀锌材质。定制移动隔断100m，隔断高2m，规格与样式满足管理要求。

1.4质量要求和控制

本项目质量标准需满足《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）、《建筑工程消防设施施工及验收规范》及国家、行业相关技术质量要求。

现场管理人员将严格执行国家和行业的有关法律、规范规程和建设标准，严把质量关，确保工程安全、顺利进行。

项目实施过程中，坚持质量第一的原则，明确现场质量管理人员，严格按照国家相关规程规范以及行业规程规范，做好质量文件审核、开工前检查、工序交接检查、隐蔽工程检查、停工后复工检查、分项分部工程完工检查、成品保护检查等质量检查工作。

1.5安全措施

为了保证“防汛物资仓库改建”项目的顺利完成，承建单位应认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规和采购人安全生产管理规章制度，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，结合工程实际，制定施工现场安全管理要求，按照管理要求组织文明施工，强化安全意识，防止安全生产事故发生。

在疫情防控常态化条件下，严格按照采购方相关应急预案组织项目实施，严守疫情防控纪律，加强现场管理人员与施工人员防护，现场管理人员应与施工人员保持安全距离，施工过程中要求全程配戴口罩，并积极配合安保人员进行量测体温、登记，特殊情况下，按照属地疫情防控要求进行隔离和核酸检测。

1.建立安全管理体系，签订安全生产责任书，明确甲乙双方安全生产管理责任；

2.设置安全监督员和质检员，服从并配合甲方的安全监察和质量监理；项目设专职安全员，建立安全、文明施工管理体系；

3.进入施工现场后应及时展开现场踏勘，同时进行安全技术准备、深化施工组织设计的安全措施，进行人员安全培训和安全交底；

4.针对危险性作业，要求施工单位编制专项实施方案，落实安全防护措施；

5.做好项目管理人员和施工人员的安全教育工作；

6.要求施工单位制定生产区文明施工保障措施，并监督检查；

7.施工现场用火、用电、用地、高空作业等须凭票作业，杜绝无票开工；现场施工人员不得进入场内禁入区域；

8.现场施工时应尽量远离电源及发电设备，尤其是高压电线及输电线路；

9.要求施工单位制定现场环境保护措施，并监督检查。

1.6环境保护

文明施工，保持现场的卫生清洁。严禁将建筑垃圾、生活垃圾随地乱扔或扔向水库，严禁捕鱼。

1.7进度及验收安排

1.进度安排

本项目具体施工计划于2022年6月施工，施工期90天。

2.验收安排

按照《尼尔基公司项目管理办法》及《尼尔基公司合同管理办法》中的相关要求，根据项目实际情况组织和安排项目阶段性验收、合同完工验收等。

第四章  评审办法和标准

1评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2评审方法

采用综合评分法。

3评审程序

评审活动按下列程序进行：

（1）评审准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）推荐成交侯选人。

4评审准备

4.1磋商小组成员签到

磋商小组成员到达评审现场时应在《评审专家签到表》上签到。

4.2磋商小组分工

推荐磋商小组组长并分工。磋商小组组长负责评审活动的组织领导工作。

4.3熟悉文件资料

4.3.1认真研究磋商文件，了解和熟悉采购内容、主要合同条件、技术标准、质量和工期等要求；掌握评审标准和方法，以及相应评审表格的使用方法。未在磋商文件中规定的标准和方法不得作为评审的依据。

4.3.2采购人应向磋商小组提供以下资料：

（1）磋商文件；

（2）合格的响应文件（已开标的响应文件）；

（3）报价记录；

（4）评审所需表格；

（5）其它资料。

4.4对响应文件基础性内容、数据进行分析和整理

4.4.1在不改变响应文件实质性内容的前提下，磋商小组应当对响应文件基础性内容、数据进行分析和整理，发现并提取其中可能存在的重大偏差和细微偏差，并就这些问题整理形成清标结果。磋商小组对清标结果审议后，需供应商进行书面澄清、说明或补正的问题，应向供应商发出问题澄清通知。

4.4.2重大偏差的界定

（1）响应文件未经供应商法定代表人或授权委托人签字和加盖公章；

（2）供应商不符合磋商文件规定的资格条件；

（3）不符合“报价唯一”规定的；

（4）报价高于控制价的；

（5）工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与采购人提供的工程量清单不一致的；

（6）低于成本价的；

（7）响应文件没有对磋商文件的其它实质性要求和条件作出响应的。

（8）没有对第三章采购需求1.2工程量清单中品牌给予明确、质量给予承诺和相应材料给予相应的。

响应文件存在重大偏差之一的作废标处理。

4.4.3细微偏差

细微偏差是指响应文件在实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

磋商小组应书面要求存在细微偏差的供应商在评审结束前予以补正。

5初步评审

（1）磋商小组根据《初步评审标准》中规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行形式评审、资格评审、响应性评审，评审结论为“通过”或“不通过”，有一项评审因素评审“不通过”，评审结论为“不通过”。

评审结论为“不通过”的，要经磋商小组三分之二以上成员同意，并详细、具体说明“不通过”的理由，作废标处理，不再进行详细评审。

（2）判断报价是否为废标

磋商小组在评审过程中，依据本章中“10废标的认定”规定的废标条件判断供应商的报价是否为废标。

初步评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审 |
| （1） | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| （2） | 报价签字、盖章 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
| （3） | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| （4） | 响应文件格式 | 符合第六章规定 |
| 2 | 资格评审 |
| （1） | 法定代表人身份证明及身份证或授权委托书及身份证 | 符合磋商文件要求 |
| （2） | 营业执照（副本） | 具备有效的营业执照 |
| （3） | 安全生产许可证（副本） | 具备有效的安全生产许可证 |
| （4） | 企业资质等级证书（副本） | 符合“供应商须知前附表”中规定 |
| （5） | 财务状况 | 符合“近三年度财务状况表”项规定 |
| （6） | 类似项目业绩 | 符合“近三年完成的类似项目情况表”规定 |
| （7） | 信誉 | 符合“企业其他信誉情况表”规定 |
| （8） | 报价要求 | 符合第三章相关规定 |
| 3 | 响应性评审 |
| （1） | 报价内容 | 符合“供应商须知前附表”中规定 |
| （2） | 工期 | 符合“供应商须知前附表”中规定 |
| （3） | 工程质量 | 符合“技术质量要求”项规定 |
| （4） | 报价 | 报价不得超过采购控制限价（615433.00元） |
| （5） | 报价有效期 | 符合“供应商须知前附表”中规定 |
| （6） | 报价保证金 | 不需提交保证金 |
| （7） | 技术标准和要求 | 符合“技术标准和要求”的规定 |
| 备注 | 评审结论为“通过”或“不通过”，有一项评审因素评审“不通过”的，评审结论为“不通过”。 |

6详细评审

磋商小组只对通过初步评审被判定为“通过”的响应文件进行详细详审，磋商小组根据本磋商文件相关规定，按照供应商综合评分由高到低的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。

6.1采用综合评分法。将评审因素量化为分值，按确定的评分规则，对各项评审内容逐项赋分。磋商小组成员对各项评审内容的赋分累计值即为供应商的综合评分。按照综合评分从高到低顺序推荐成交供应商，综合评分得分相同时，报价低者排序靠前。

6.2综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

评定标准和分值分配表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 价格部分 | 30分 |  |
| A1 | 报价 | 30分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。 |
| B | 产品质量提升 | 45分 |  |
| B1 | （一）建筑装饰工程 | 26分 | 彩石金属瓦、窗体、EPS构件、窗口顶石、文化砖墙裙、金属卷帘门共6项，能够充分响应《工程量清单》备注要求的，每一项得3分；基本能响应《工程量清单》备注要求的，每一项得1～2分。 真石漆选择品牌网（www.chinapp.com）品牌榜前三名得2分，选择四至十名得1分，其他得0分。 防盗门选择品牌网（www.chinapp.com）品牌榜前三名得2分，选择四至十名得1分，其他得0分。 灯具选择品牌网（www.chinapp.com）品牌榜前三名得2分，选择四至十名得1分，其他得0分。 地坪漆选择品牌网（www.chinapp.com）品牌榜前三名得2分，选择四至十名得1分，其他得0分。 |
| B2 | （二）安装消防设施 | 5分 | 能够满足国标要求，并且对产品质量有提升的，得5分；能够满足国标要求，并且产品质量一般的，得3～4分；能够满足国标要求，并且产品质量较差的，得1～2分。 |
| B3 | （三）其他工程 | 4分 | 物资架、隔断等能够充分响应《工程量清单》备注要求的，得3～4分；基本能响应《工程量清单》备注要求的，得1～3分。 |
| B4 | 技术方案编制水平 | 10分 | 方案先进，技术措施可行，质量、安全及环境保护管理体系健全，进度计划安排合理，资源配备能满足施工要求，得7～10分；否则，得1～6分。 |
| C | 项目管理机构 | 15分 |  |
| C1 | 项目经理任职资格与业绩 | 10分 | 供应商的项目经理具有一级建造师资格，得7分；具有二级建造师资格，得3分。 供应商的项目经理近三年有类似工程经验每项得1分，满分3分。 |
| C2 | 其他主要人员 | 5分 | 项目部配备了持证上岗的技术负责人、施工员、质量员、安全员等管理人员，有相应人员的上岗证书，齐全得4～5分；基本齐全得1～3分。 |
| D | 企业综合实力 | 10分 |  |
| D1 | 供应商近三年类似工程业绩 | 5分 | 供应商近三年(2019-2021年度)承担同类或类似工程者，每有一项得1分，共5分。 |
| D2 | 财务状况 | 3分 | 财务状况良好得3分，一般得1～2分，差得0分。 |
| D3 | 企业信誉 | 2分 | 好（AAA/AA/A）得2分，较好（B）得1.5分，一般（C）得1分，差得0分。 |

7澄清、说明或补正

（1）磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正；

（2）磋商小组提出澄清、说明或补正要求时，供应商不得改变响应文件的实质性内容。其书面澄清、说明或补正作为响应文件的组成部分；

（3）磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

8弄虚作假行为的界定

供应商由下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

（1）利用伪造、变造或者无效的资质证书、印鉴参加报价的；

（2）伪造或者虚报业绩的；

（3）伪造项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；或者成交后不按承诺配备项目负责人或者主要技术人员的；

（4）伪造或者虚报财务状况的；

（5）提交虚假的信用状况信息的；

（6）隐瞒磋商文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息；

（7）法律、法规、规章规定的其他弄虚作假行为。

9围标串标的认定

有下列情形之一的，经磋商小组集体认定为串通报价后，作废标处理。

（1）不同供应商的响应文件内容存在非正常一致有5处及以上的；

（2）不同供应商的响应文件错漏之处一致有3处及以上的；

（3）不同供应商的报价或者报价组成异常，且一致或者呈规律性变化的；

（4）不同供应商的响应文件由同一单位或者同一个人编制的；

（5）不同供应商的响应文件载明的项目管理班子成员为同一人的；

（6）不同供应商的响应文件相互混装的；

（7）不同供应商的响应文件由同一台电脑编制的；

（8）不同供应商委托同一人报价的；

（9）不同供应商使用同一个企业资金交纳报价保证金的；

（10）不同供应商聘请同一人为其报价提供技术或者经济咨询服务的，但采购工程本身要求采用专有技术的除外；

（11）磋商小组认定的其他串通报价情形。

10废标的认定

供应商有以下情形之一的，其报价作废标处。

（1）报价函无单位盖章或无单位负责人或其授权代理人签字或者盖章的；或者虽有代理人签字但无单位负责人出具的授权委托书的；

（2）没有按照磋商文件要求提交报价保证金的；

（3）报价函未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊无法辨认；

（4）供应商不符合国家或者磋商文件规定的资格条件的；

（5）供应商名称或组织结构与预审时不一致且未提供有效证明的；

（6）供应商提交两份或者多份内容不同的响应文件，或者在同一份响应文件中对同一采购项目有两个或者多个报价；

（7）串通报价、以行贿手段谋取成交、以他人名义或者其他弄虚作假方式报价的；

（8）报价明显低于其他报价或者在设有标底时明显低于标底，且供应商不能合理说明或者提供相关证明材料，磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标的；

（9）无正当理由不按照要求对响应文件进行澄清、说明或补正的；

（10）没有对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应的；

（11）磋商文件明确规定可以废标的其他情形。

11汇总评审结果

评审工作全部结束后，磋商小组填写“评审结果汇总表”。

12推荐成交候选人

（1）磋商小组在推荐成交候选人时，应遵循以下原则：

磋商小组应按照综合得分，由高至低的顺序排列，根据磋商文件的规定推荐成交候选人。

（2）编制评审报告

磋商小组完成评审后，向采购人提交有全体磋商小组签字确认的评审报告。

13特殊情况的处置

13.1关于评审活动暂停

（1）磋商小组应当执行连续评审的原则，按评审办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。只有发生不可抗力导致评审工作无法继续时，评审活动方可暂停。

（2）发生评审暂停情况时，磋商小组应当封存全部响应文件和评审记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评审的条件时，由原磋商小组继续评审。

13.2关于评审中途更换磋商小组成员

（1）除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得在评审中途更换：

a.因不可抗拒的客观原因，不能到场或在评审中途退出评审活动；

b.根据法律法规规定，某个或某几个磋商小组成员需要回避；

（2）退出评审的磋商小组成员，其已完成的评审行为无效。由采购人根据本磋商文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

13.3记名投票

在任何评审环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论作出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

# 第五章  合同条款及格式

防汛物资仓库改建项目施工合同

合同编号：

嫩江尼尔基水利水电有限责任公司（以下称发包人）拟进行防汛物资仓库改建项目施工，接受了（以下称承包人）的报价，双方达成如下协议，并于2022年  月  日签订了本合同协议书，合同总金额为￥元（大写元）。

## 一、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的合同文件中的词语涵义相同。

## 二、本合同包括下列文件：

## 1.本合同协议书及附件；

## 2.成交通知书；

## 3.响应文件；

4.技术规范，见《防汛物资仓库改建项目竞争性磋商文件》中技术条款部分；

## 5.构成本合同组成部分的其他文件。

## 上列文件汇集并代替了本协议书签订双方为本合同签订而形成的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

## 三、施工工期

本工程计划工期为：

## 四、价款支付

按照合同要求全部完工且经甲方验收合格后，甲方除扣留合同最终结算总价3%作为质保金外，支付其余合同价款。

## 五、发包人供应的材料

## 无

## 六、由承包人提供的设备及材料

## 用于工程施工的机械设备和材料由承包人负责提供，其费用已计入合同总价中。

## 七、安全责任

## 在施工过程中，承包人应根据有关安全管理规定，成立安全管理机构，根据本施工工程的具体情况制定施工安全组织措施，严格执行安全施工有关规范，杜绝恶性事故的发生。

## 八、发包人权利与责任

## 1.负责协调施工现场各方关系，提供施工、生活用水用电；

## 2.发包人可随时检查施工质量、进度、安全和施工现场其他情况，有权对存在的问题提出意见并责令改正，有权令其停工、返工；

## 3.按照协议条款及时支付合同价款；

## 4.为保证工程进度，发包人应承包人要求进行现场验收或解决现场问题时，应及时到现场予以解决。

## 九、承包人权利与责任

## 1.承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

## 2.承包人不得以任何形式转包或对本工程违法分包，否则发包人有权对承包人进行相应的处罚、责令整改，直至解除工程合同；

## 3.积极组织人员、材料、设备进入施工现场，做好施工前的准备工作；

## 4.服从发包人的管理，接受发包人对工程质量、安全、工期的检查和处理；

## 5.承包人应积极组织施工，在保证工程质量的前提下加紧施工，争取提前完工；

## 6.承包人必须抓好施工安全工作，除不可抗力，如发生安全问题完全由承包人负责。

7.项目经理。承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。项目经理履职不到位，发包人有权更换项目经理。除不可抗力条件下，项目经理在项目工期内应驻守现场，承包人不得随意更换项目经理，更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14日前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人。

## 十、其他

## 1.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

## 2.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

## 3.按合同本协议书经双方法定代表人或委托代理人签名并分别盖本单位章后生效，至质量保证期满无质量问题，付清保证金后失效。

## 4.本合同一式六份，其中正本二份双方各执一份，副本四份，发包人三份承包人一份。如有异议，以正本为准。

| 发包人：嫩江尼尔基水利水电有限公司 法定代表人：（签名） （或委托代理人） 签字日期： 年 月 日 地址：黑龙江齐齐哈尔市新明大街9号 邮政编码：161005 开户银行：建行齐齐哈尔分行开户 账号：23001625151050502161 | 承包人： 法定代表人：（签名） （或委托代理人） 签字日期： 年 月 日 地址： 邮政编码： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

## 第六章  响应文件格式

【正（副）本】

项目

响应文件

（项目编号：                         ）

供应商全称：

日期：二〇   年   月  日

目  录

1报价函

2开标一览表

3报价表

4建议与少量偏离表

5施工组织设计

6拟投入本项目人员配备情况

7资格审查资料

# 1报价函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）（磋商编号：）磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（￥）的总报价，工期  日历天，按合同约定实施和完成承包工程，工程质量达到。

2．我方承诺在磋商文件规定的投标有效期内不修改、不撤销响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．（其他补充说明）。

供应商：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

# 2开标一览表格式

磋商项目名称：

磋商编号：

供应商：单位全称(盖公章)

法定代表人或授权代理人：(签字)

日期：年月日

货币单位:元

| 供应商名称 (全称) | 总报价 | 修正报价 | 工期 | 履约保证金 （有/无） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 无 |  |

说明：

1.本“开标一览表”用于开标时唱标使用。

2.此表中的各项内容应与响应文件的相应内容一致。如果本表的报价与“报价函”中的报价不一致，则以本表的报价为准。

3.此表应按供应商须知的要求单独密封和标记，与响应文件同时递交。

# 4.此表可根据需要自行拉长加宽。

# 3报价表

# 3.1工程项目总价表

（价格单位：人民币元）

| 序号 | 工程项目名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |

供应商：单位全称(盖公章)

法定代表人或授权代理人：(签字)

日期：     年    月    日

# 3.2分类分项工程计价表

格式按照《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）中格式要求。

# 3.3工程单价汇总表

格式按照《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）中格式要求。

# 3.4工程单价计算表

工程量清单中以“t、㎡、m³”为单位的分类分项工程，需提供工程单价计算表，格式按照《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）中格式要求。

# 3.5主要材料品牌型号说明表

根据工程量清单备注栏要求，对主要材料选用的品牌和型号列示如下。

| 序号 | 材料名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 单价 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

# 4建议与少量偏离表

| 序号 | 磋商文件重述 | 响应文件偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如无偏离可不填写，视为完全报价磋商文件的要求。

供应商：单位全称(盖公章)

法定代表人或授权代理人：(签字)

日期：年月日

# 5施工组织设计

# 5.1施工方案与技术措施

# 5.2质量管理体系与措施

# 5.3安全管理体系与措施

# 5.4环境保护管理体系与措施

# 5.5工程进度计划与保证措施

# 5.6资源配备计划

# 5.7项目管理机构

# 5.8服务保障

# 6拟投入本项目人员及主要施工设备配备情况

# 6.1拟投入本项目人员情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 学历/注册证书编号 | 拟担任本项目工作内容 | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.列入本表人员如要更换，需经磋商人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

2.担任本项目项目经理、技术负责人需提供建造师注册证书编号及证书复印件（附后）

供应商：单位全称(盖公章)

法定代表人或授权代理人：(签字)

日期：年月日

# 6.2拟投入主要施工设备情况

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 7资格审查资料

# 7.1诚信承诺书；

# 7.2供应商基本情况表；

# 7.3法定代表人身份证明；

# 7.4法定代表人授权委托书；

# 7.5近三年度财务状况表；

# 7.6近三年完成的类似项目情况表；

# 7.7近三年发生的诉讼和仲裁情况；

# 7.8企业其他信誉情况表；

# 7.9供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

# 7.1诚信承诺书

（采购人）：

我公司（供应商名称）已详细阅读了项目（项目编号：）磋商文件，自愿参加本次报价，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向采购人、代理机构、磋商小组成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取成交；

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰采购秩序；

四、若成交后，将按照规定及时与采购人签订采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行采购合同，不降低合同约定的工程质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、媒体通报；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人（签字）：

日期：年月日

注：本承诺书做为响应文件的必备要件，由供应商的法定代表人签署，否则视为未实质上响应磋商文件，由供应商承担由此造成的一切后果和损失。

# 7.2供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政 编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本等材料的复印件。

# 7.3法定代表人身份证明

供应商名称：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：身份证号：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人身份证复印件。

供应商：（盖单位章）

年月日

备注：如法定代表人参加开标会需另备一份原件，用于现场开标时查验。

# 7.4法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件、签定合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权，特此委托。

附件：法定代表人身份证明原件

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

供应商：(盖单位章)

地址：

授权人(法定代表人)：(签字)

被授权人(委托代理人)：(签字)

被授权人身份证号：

日期：年月日

# 7.5近三年度财务状况表

近三年度（2019年、2020年，2021年）财务状况表（需要审计的应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等材料的复印件；不需要审计的应附本公司资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等材料的复印件）

# 7.6近三年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 发包人名称 | 发包人联系人及电话 | 合同价格 | 开、竣工日期 | 工程质量 | 项目经理 | 技术负责人 | 总监理工程师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件,并标明序号。

供应商：单位全称(盖公章)

法定代表人或授权代理人：(签字)

日期：年月日

# 7.7近三年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

# 7.8企业其他信誉情况表

（格式由供应商自拟）

# 7.9供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明

（格式由供应商自拟）